信息技术部 2026年第二季度工作总节

（汇报人：王磊　二〇二六年七月）

一、本季度工作完成情况

二季度，部门按年度计划推进各项任务，整体进展顺利。在系统运维方面，我们重点保正了核心业务系统的稳定运行，可用率达到99.95%，未发生一起一级故障。

在项目建设方面，新上线的客户管理系统（CRM）按计划完成了一期交付，覆盖销售、客服两个部门，用户反馈总体良好，但也存在报表导出错慢、部分页面加载时间偏长等问题，需要在下个阶段重点优化。

（一）主要指标完成情况

• 系统可用率：99.95%，高于季度目标99.9%；

1) 需求交付：累计完成需求 87个，其中紧急需求 15个，按期交付率 94%；

1、  故障处理：共处理工单 236 单，平均响应时间 18 分钟，平均解决时间 3.2 小时；

•培训完成：组织内部培训 6 场，累计参训 214 人次。

二、存在的主要问题

对照年初目标，仍存在以下不足：一是跨部门协作的沟通成本偏高，部分需求在评审阶段反复变更，影响了开发节奏；二是自动化测试覆盖率不足，目前仅为 62%，回归测试仍较多依赖人工；三是文档管理不够规范，部分系统缺少完正的操作手册和运维手册。

| 指标 | 目标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- |
| 系统可用率 | 99.9% | 99.95% |
| 需求按期交付率 | 95% | 94% |
| 自动化测试覆盖率 | 70% | 62% |

三、下季度工作按排

三季度将重点做好以下工作：第一，持续提升系统稳定性，完善监控告警体系，力争把平均故障恢复时间压缩到 2 小时以内；第二，推进 CRM 二期建设，补齐报表性能短板，提生移动端使用体验；

第三，加强自动化测试能力建设，目标把覆盖率从62%提生到75%；第四，规范文档管理，在三季度末完成核心系统操作手册和运维手册的补全工作。各小组要明确责任人，关健节点提前向部门汇报。

信息技术部

2026年7月10日